МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической № 4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС. Разработка и оформление технического задания»

Пилипенко Владислава Владимировича

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Пилипенко В.В.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 25.03.2026

Оценка:

2026 г.

ТЕХНИЧЕСОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на создание информационной системы   Управление качеством медицинской помощи (УКМП)

- Общие сведения

Полное наименование системы: Информационная система «Управление качеством медицинской помощи»

Краткое наименование системы: УКМП

Шифр темы: УКМП-2026

Заказчик: Городская клиническая больница №1

Разработчик: ООО «Медицинские информационные технологии»

Основание для разработки:

- Решение главного врача больницы о внедрении системы менеджмента качества от 01.02.2026;

- Необходимость автоматизации процессов сбора и анализа показателей качества, регистрации нежелательных событий и подготовки отчётности в соответствии с требованиями Минздрава и Росстата.

Плановые сроки начала и окончания разработки: 01.02.2026 – 01.08.2026

Результаты, передаваемые заказчику:

- Работоспособная информационная система (веб-приложение);

- Исходные коды программных компонентов;

- База данных системы (скрипты создания и наполнения);

- Техническая документация (спецификация требований, архитектура, описание API);

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора.

Порядок приёмки: Система принимается поэтапно после завершения каждого этапа разработки. Итоговая приёмка осуществляется комиссией заказчика на основе соответствия системы утверждённому техническому заданию и результатам испытаний.

2. Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания системы

Целью создания информационной системы «УКМП» является повышение эффективности управления качеством медицинской помощи в стационаре за счёт автоматизации процессов сбора, обработки и анализа данных о качестве, регистрации инцидентов, контроля корректирующих мероприятий и формирования отчётности.

Внедрение системы должно обеспечить:

- сокращение временных затрат на сбор и расчёт показателей качества с 3 дней до 1 часа;

- повышение полноты и достоверности данных о нежелательных событиях;

- оперативный контроль выполнения корректирующих мероприятий (сокращение сроков исполнения с 14 до 5 дней);

- автоматическое формирование отчётности для главного врача и органов статистики;

- централизованное хранение информации о качестве и возможность её анализа в разрезе отделений и периодов;

- соответствие требованиям нормативных документов (ФЗ-323, приказы Минздрава).

2.2 Назначение системы

Функциональное назначение: Система предназначена для автоматизации деятельности отдела управления качеством больницы, включая:

- регистрацию и анализ нежелательных событий;

- расчёт ключевых показателей качества медицинской помощи;

- учёт жалоб пациентов и обращений граждан;

- планирование и проведение внутренних аудитов качества;

- мониторинг удовлетворённости пациентов;

- формирование отчётности для внутренних и внешних пользователей.

Эксплуатационное назначение: Система предназначена для использования следующими категориями пользователей:

- директор по качеству;

- врач-эксперт (сотрудник отдела качества);

- главный врач;

- статистик;

- администратор системы.

Пользователи должны иметь возможность работы через веб-браузер на настольных компьютерах, планшетах и смартфонах.

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность отдела управления качеством больницы, а также взаимодействие с лечебными отделениями, регистратурой, складом и отделом статистики.

В настоящее время основные процессы выполняются с использованием:

- бумажных журналов регистрации нежелательных событий;

- электронных таблиц Excel для расчёта показателей;

- текстовых редакторов для подготовки отчётов;

- разрозненных файлов для хранения жалоб и актов аудитов.

Недостатки существующего подхода:

- дублирование данных;

- высокая трудоёмкость (до 8 часов в неделю на подготовку отчёта);

- ошибки в расчётах и потеря данных;

- отсутствие единого хранилища информации;

- сложность контроля выполнения мероприятий.

Автоматизация позволит устранить указанные недостатки и обеспечить прозрачность процессов управления качеством.

4. Требования к АС

4.1 Общие требования к системе

Система должна:

- обеспечивать круглосуточный доступ к данным (за исключением планового обслуживания);

- поддерживать одновременную работу не менее 100 пользователей;

- обеспечивать время отклика на пользовательские действия не более 2–3 секунд;

- гарантировать сохранность данных при сбоях (транзакционная целостность);

- соответствовать требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» и отраслевым стандартам информационной безопасности.

4.2 Требования к функциональным характеристикам

F1 – Регистрация нежелательных событий (осложнения, врачебные ошибки, падения) с указанием даты, пациента, типа события, описания, степени тяжести.

F2 – Расследование нежелательных событий: создание комиссии, внесение заключения, определение причин.

F3 – Назначение корректирующих мероприятий с установкой сроков и ответственных лиц.

F4 – Автоматический контроль выполнения корректирующих мероприятий (напоминания, статусы).

F5 – Расчёт ключевых показателей качества (летальность, послеоперационная летальность, расхождение диагнозов, частота пролежней, послеоперационных осложнений и др.) на основе данных из МИС.

F6 – Отображение показателей качества в разрезе отделений, периодов, сравнение с целевыми значениями.

F7 – Регистрация жалоб пациентов и обращений граждан, контроль сроков ответов.

F8 – Проведение анкетирования пациентов для оценки удовлетворённости, автоматическая обработка результатов.

F9 – Планирование и регистрация результатов внутренних аудитов качества.

F10 – Формирование ежемесячного сводного отчёта для главного врача.

F11 – Формирование статистических отчётов (формы №30, №62) для органов статистики.

F12 – Выгрузка отчётов в ЕГИСЗ (единая государственная информационная система в сфере здравоохранения).

F13 – Ведение базы данных нормативной документации по качеству (приказы, стандарты).

F14 – Разграничение доступа пользователей по ролям (директор по качеству, главный врач, врач-эксперт, статистик, администратор).

F15 – Поиск и фильтрация данных по различным критериям (отделение, период, тип события).

F16 – Ведение журнала действий пользователей (аудит безопасности).

4.3 Требования к надёжности

- Система должна обеспечивать бесперебойную работу в течение рабочего дня (99% доступности).

- Предусмотреть автоматическое резервное копирование данных не реже одного раза в сутки.

- В случае сбоя система должна восстанавливать работоспособность после устранения причины без потери данных.

4.4 Требования к программному обеспечению

- Серверная ОС: Windows Server 2019/2022 или Ubuntu 20.04 LTS.

- СУБД: Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition (или PostgreSQL 13+).

- Среда выполнения: .NET Core 6 (или Java 11+) для backend.

- Клиентская часть: современные веб-браузеры (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

4.5 Требования к пользовательскому интерфейсу

- Интерфейс должен быть адаптивным (поддержка экранов различных размеров).

- Навигация должна быть интуитивно понятной, основные операции доступны не более чем за 3–5 кликов.

- Предусмотреть контекстную справку для каждого раздела.

- Язык интерфейса – русский.

4.6 Требования к интеграции

- Интеграция с МИС больницы через REST API для получения данных о пациентах, диагнозах, исходах лечения.

- Интеграция со складской системой для контроля наличия медицинских изделий (только чтение).

- Выгрузка отчётов в ЕГИСЗ в форматах, установленных нормативными документами.

5. Состав и содержание работ по созданию АС

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и уточнение требований | Детализация функциональных требований, согласование с заказчиком, разработка моделей | 01.02.2026 – 15.02.2026 | Уточнённое ТЗ, спецификация требований | 1. Анализ и уточнение требований |
| 2. Проектирование архитектуры | Разработка архитектуры системы, структуры базы данных, описание API интеграции | 16.02.2026 – 30.02.2026 | Архитектурные диаграммы, ER-модель, спецификация API | 2. Проектирование архитектуры |
| 3. Разработка базовой функциональности | Реализация модулей регистрации инцидентов, расчёта показателей, отчётов | 01.03.2026 – 15.04.2026 | Рабочий прототип с основными функциями | 3. Разработка базовой функциональности |
| 4. Разработка полной функциональности | Реализация модулей жалоб, анкетирования, аудитов, административных функций | 16.04.2026 – 31.05.2026 | Полная версия системы | 4. Разработка полной функциональности |
| 5. Тестирование | Функциональное, интеграционное, нагрузочное тестирование, исправление дефектов | 01.06.2026 – 31.06.2026 | Отчёты о тестировании, стабильная версия | 5. Тестирование |
| 6. Внедрение | Установка на серверы заказчика, настройка прав доступа, загрузка начальных данных | 01.07.2026 – 15.07.2026 | Эксплуатируемая система | 6. Внедрение |
| 7. Обучение пользователей | Проведение инструктажа и обучения для сотрудников отдела качества и администраторов | 16.07.2026 – 25.07.2026 | Протоколы обучения | 7. Обучение пользователей |
| 8. Опытная эксплуатация | Совместная работа системы в тестовом режиме, корректировка | 26.07.2026 – 01.08.2026 | Акт о вводе в промышленную эксплуатацию | 8. Опытная эксплуатация |
| 9. Разработка документации | Создание руководства пользователя, руководства администратора, технической документации | Параллельно этапам 3–8 | Комплект документации | 9. Разработка документации |

6. Порядок контроля и приемки АС

Контроль выполнения работ осуществляется руководителем проекта со стороны разработчика и представителем заказчика.

Приёмка системы проводится в два этапа:

- Предварительная приёмка – после завершения этапа тестирования. Проверяется соответствие функциональных характеристик требованиям ТЗ, корректность работы, отсутствие критических дефектов.

- Окончательная приёмка – после завершения опытной эксплуатации. Подписывается акт сдачи-приёмки работ.

При приёмке проверяется:

- полнота реализации функций, указанных в разделе 4.2;

- корректность расчёта показателей качества (сравнение с контрольными значениями);

- работа интерфейсов интеграции с МИС;

- безопасность доступа (разграничение ролей);

- наличие и качество документации.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо:

- выделить серверное оборудование с характеристиками, соответствующими требованиям;

- установить операционную систему и СУБД;

- обеспечить наличие стабильного сетевого доступа для клиентских рабочих мест;

- назначить ответственного администратора системы;

- провести загрузку начальных справочных данных (отделения, пользователи, целевые значения показателей);

- выполнить интеграционное тестирование связи с МИС.

Персонал отдела качества должен быть ознакомлен с интерфейсом системы и пройти краткий инструктаж (не менее 2 часов).

8. Требования к документированию

В составе поставляемой документации должны быть:

- техническое задание (настоящий документ);

- спецификация требований к программному обеспечению (SRS);

- описание архитектуры системы (диаграммы, описание компонентов);

- руководство пользователя (включая описание всех функций);

- руководство администратора (настройка системы, управление пользователями, резервное копирование);

- программа и методика испытаний.

Документация оформляется в электронном виде (DOCX, PDF) и передаётся на русском языке.

9. Источники разработки

При разработке использовались следующие нормативные и справочные материалы:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| ИС | Информационная система |
| МИС | Медицинская информационная система |
| ЕГИСЗ | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| БД | База данных |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| API | Application Programming Interface |
| ФЗ | Федеральный закон |
| УКМП | Управление качеством медицинской помощи |